Plan Angular + API .NET 8

Migración del dashboard Flask al nuevo stack

Proyecto: Migración de documentos a Spring Gestión Documental

Elaborado por: Jonathan Marquina

Fecha: 24/09/2026

# Plan — `migracion_documentos` (Angular) + `api_migracion_documentos` (.NET 8)

Migra el dashboard Flask a la misma arquitectura de alquiler_maquinaria + api_alquiler_maquinaria, para desplegar en IIS. El servicio migrador (Python/exe) no cambia: la API solo lo dispara y lee sus resultados.

Decisiones confirmadas:

Sin login (herramienta interna).

Acceso a datos vía stored procedures con parámetro @json que devuelven JSON (FOR JSON), igual que api_alquiler_maquinaria.

El dashboard Flask convive en :5000 hasta validar el nuevo.

## 1. Proyectos nuevos (misma carpeta `proyectos/`)

proyectos/

├── alquiler_maquinaria/          (referencia)

├── api_alquiler_maquinaria/      (referencia)

├── servicio_documentos/          (sin cambios)

├── migracion_documentos/         NUEVO - Angular 20

└── api_migracion_documentos/     NUEVO - .NET 8 Web API

## 2. `api_migracion_documentos` — estructura

Idéntica a la guía (Domain / Application / Infraestructure):

api_migracion_documentos/

├── api_migracion_documentos.sln / .csproj   (net8.0, EF Core 9, Swashbuckle)

├── Program.cs                               (CORS AllowAll, 2 DbContexts, Swagger, ExceptionMiddleware, DI)

├── appsettings.json

│     ConnectionStrings: MsHass (portal) + Spring (ERP)

│     Migracion: { RutaServicio: "C:\\Servicios\\servicio_documentos", LogPrueba, Iniciador }

├── Domain/

│   ├── Models/MigracionModels.cs            DTOs (EntornoItem, ArchivoFila, RunInfo, OrdenRequest, PagedResult…)

│   ├── Repository/IMigracionMsRepository.cs  (portal)

│   ├── Repository/IMigracionSpringRepository.cs (AP_Documentos / GD_Archivo)

│   └── UseCase/IMigracionUseCase.cs

├── Application/UseCaseImpl/MigracionUseCase.cs

├── Infraestructure/

│   ├── Controller/MigracionController.cs    Route: api/migracion-documentos

│   ├── Persistence/MsHassDbContext.cs

│   ├── Persistence/SpringDbContext.cs       (2ª conexión; la guía usa una sola)

│   ├── RepositoryImpl/BaseRepository.cs     EjecutarStoredProcedureAsync(sp, json) FOR JSON

│   ├── RepositoryImpl/MigracionMsRepositoryImpl.cs

│   ├── RepositoryImpl/MigracionSpringRepositoryImpl.cs

│   ├── Services/RunManager.cs               Process + captura stdout (equivalente al de Flask)

│   ├── Services/ServicioFiles.cs            regenera config_modo.bat/config.env + tail del log

│   └── Shared/Exceptions/ExceptionMiddleware.cs

└── Scripts/

├── 01_sp_ms_hass.sql                    SPs en MS_HASS_PROVEEDOR

└── 02_sp_spring.sql                     SPs en HASS_SPRING_PRUEBA (y luego HP_SPRING_PRD)

### Endpoints (convención POST + `@json`, salvo descargas)

| Endpoint | Equivale en Flask | SP(s) |
| --- | --- | --- |
| POST api/migracion-documentos/stats | /api/stats | sp_mig_stats_portal + sp_mig_gd_prueba_count |
| POST .../archivos | /api/files (tipo, estado, gatipo, ref, page, per_page) | sp_mig_candidatos_ap → sp_mig_referencias_obligaciones (Spring) → sp_mig_archivos_ap / sp_mig_archivos_ms |
| GET .../preview/ap/{id} | /api/preview/ap | sp_mig_preview_ap (binario) |
| GET .../preview/ms/{id} | /api/preview/ms | sp_mig_preview_ms (si COMPLETADO, sirve el archivo del RutaDestino) |
| POST .../entornos | /api/entornos | sp_mig_entornos |
| POST .../cambiar-entorno | /api/cambiar-entorno | sp_mig_entorno_activo (G/S) + sp_mig_auditoria_entorno + regen. archivos |
| POST .../config-get / config-update | GET/POST /api/config | sp_mig_config (G/U sobre Entornos_Migracion, columnas permitidas) + validate_config en C# |
| POST .../log | /api/log?tail= | archivo (no SP) |
| POST .../run | /api/run | proceso (no SP) |
| POST .../run-all | /api/run/all | sp_mig_contar_pendientes + sp_mig_actualizar_lotes + proceso |
| POST .../run-orden {numero, tipo} | /api/run/orden | sp_mig_obligaciones_referencia (Spring) + sp_mig_contar_pendientes_orden (portal, OPENJSON) + proceso con SOLO_REFERENCIA/SOLO_REFERENCIA_TIPO |
| POST .../run-status | /api/run/{rid} | memoria (RunManager) |

### Reglas portadas desde Flask

Solo se ejecutan corridas si MODO_SERVICIO=PRUEBA; PRODUCCION requiere ProduccionHabilitado.

Filtro OC/OS: candidatos del portal → claves (proveedor|tipo|num) → Spring resuelve referencias → filtra y pagina en portal (SP recibe la lista por OPENJSON).

run-orden pre-cuenta pendientes y responde 404 si la orden no tiene nada pendiente.

Preview sirve el binario con FileResult (XML → text/plain).

### Dependencia de despliegue (BD)

Los SPs sp_mig_* se crean en dos bases: MS_HASS_PROVEEDOR y HASS_SPRING_PRUEBA. Para producción habrá que crearlos también en HP_SPRING_PRD. Los scripts quedan versionados en Scripts/ con permisos GRANT EXECUTE a usr_migracion_adjuntos.

## 3. `migracion_documentos` — Angular 20

Mismo stack de alquiler_maquinaria (standalone, withHashLocation(), PrimeNG Aura + Bootstrap + sweetalert2). Sin módulo auth, sin PWA/dexie (dashboard interno; se pueden agregar luego si hace falta).

src/app/

├── app.config.ts / app.routes.ts

├── modules/main/

│   ├── layout/layout.component           (menú lateral/topbar)

│   ├── pages/dashboard/                  tarjetas de stats + p-chart

│   ├── pages/archivos/                   p-table lazy + filtros (tipo, estado, GATipo, OC/OS)

│   │                                    + dialog preview (iframe a /preview) + dialog error

│   ├── pages/configuracion/              select entorno + form + guardar

│   ├── pages/ejecucion/                  ejecutar ahora / procesar todo + consola en vivo

│   ├── pages/ejecucion-personalizada/    n° orden + tipo OC/OS + consola en vivo

│   └── pages/log/                        visor del log

├── modules/main/services/migracion.service.ts   (post() con lastValueFrom, igual a la guía)

├── shared/alertas/alerts.service.ts      (sweetalert2)

└── environments/environment(.prod).ts    apiUrl

La consola de ejecución hace polling a run-status cada 2 s (igual que hoy).

## 4. Despliegue en IIS

| Pieza | Cómo |
| --- | --- |
| API | dotnet publish -c Release → sitio/app IIS con AppPool "Sin código administrado". Requiere .NET 8 Hosting Bundle en el servidor (verificar; api_alquiler ya sugiere que existe). El AppPool corre en el mismo servidor del servicio para poder lanzar iniciar_servicio_sin_python.bat, leer el log y reescribir configs en C:\Servicios\servicio_documentos. |
| Frontend | ng build → dist/ como sitio estático en IIS. withHashLocation() evita instalar URL Rewrite. |
| Credenciales | Por convención de la guía, connection strings en appsettings.json. Nota: el diseño Flask guardaba la clave solo en SQL_PASSWORD de entorno; si se prefiere, la API puede leerla de env var — definir antes de implementar. |
| Flask | Sigue en 127.0.0.1:5000 como respaldo hasta dar conformidad al nuevo. |

## 5. Orden de trabajo

Scripts/01_sp_ms_hass.sql y 02_sp_spring.sql — crear SPs en ambas bases.

API .NET 8 (DbContexts, repositories, use case, controller, RunManager, archivos/log).

Frontend Angular (layout, 6 páginas, servicio).

Validación local de paridad con el dashboard Flask (mismos conteos, mismas filas, preview, ejecución por orden).

Publicación en IIS + actualizar docs/01_MANUAL_DESPLIEGUE.md.

## 6. Fuera de alcance

El servicio migrador y la tarea cada 2 h quedan tal cual.

migrar_adjuntos_spring.py (producción) sigue pendiente de alineación, ítem aparte del checklist de pase a producción.