Acta de inicio de proyecto

Migración de documentos a Spring

Proyecto: Migración de documentos a Spring Gestión Documental

Elaborado por: Jonathan Marquina

Fecha: 24/09/2026

# ACTA DE INICIO DE PROYECTO

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Migración de adjuntos del portal de proveedores a Spring Gestión Documental |
| Código / referencia | servicio_documentos |
| Fecha de inicio | 14 de septiembre de 2026 |
| Elaborado por | Jonathan Marquina — Desarrollo |
| Aprobado por | [Nombre del jefe de proyecto / TI] |

## 1. Antecedentes y justificación

El portal de proveedores (MS_HASS_PROVEEDOR, servidor 172.16.20.25) almacena documentos binarios adjuntados por los proveedores (facturas XML/PDF, CDR, guías, documentos de identidad y otros) en las tablas MS_Archivo y MS_AP_DocumentoArchivo. Estos documentos deben residir en Spring Gestión Documental (GD_Grupo / GD_Archivo), bajo la jerarquía documental de expedientes de compras, para su consulta y gestión por las áreas usuarias.

Se requiere un servicio automatizado que traslade los archivos, respete la estructura documental Empresa > Expediente Compras > Orden Compra/Servicio > Año > Mes > Número de orden, mantenga trazabilidad de cada traslado y permita monitoreo y reintentos.

## 2. Objetivo

Migrar los documentos del portal de proveedores hacia Spring Gestión Documental conservando la relación con la obligación (factura), orden de compra/servicio, proveedor, empresa, grupo documental y ruta física, con control de errores por etapa y capacidad de reintento.

### Objetivos específicos

Servicio de migración ejecutable por tarea programada (cada 2 horas) y por demanda.

Copia física del archivo al recurso compartido de Spring (\\172.16.20.24\SpringGestionDoc) y registro de metadata en GD_Archivo/GD_Grupo.

Tabla de control por archivo (estado, intentos, etapa, mensaje de error, ruta destino).

Dashboard web para monitoreo, ejecución manual, ejecución por orden y configuración.

Seguridad: producción bloqueada hasta aprobación formal; credenciales fuera del código.

## 3. Alcance

### Incluye

Servicio migrador en Python compilado a ejecutable (migrar_prueba.exe, migrar_produccion.exe).

Modos de operación: PRUEBA (SIMULACION/ESCRITURA, copia LOCAL/COMPARTIDA) y PRODUCCION (bloqueada por defecto).

Dashboard web: inicialmente Flask; evolucionado a API .NET 8 + Angular 20 desplegado en IIS (apimigraciondoc.agroapps.net:7631).

Stored procedures sp_mig_* para el acceso a datos del dashboard.

Documentación técnica, de operación, de usuario y de gestión del proyecto.

### No incluye

Cambios en el portal de proveedores ni en Spring (solo lectura/inserción sobre tablas existentes).

Migración de históricos no relacionados a obligaciones/órdenes.

Habilitación productiva (requiere aprobación separada, ver acta de cierre).

## 4. Entregables

| # | Entregable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Servicio migrador ejecutable | Copia íntegra, registra control, reintenta errores |
| 2 | Tablas de control y configuración | MS_ArchivoTraslado, MS_AP_DocumentoArchivoTraslado, Entornos_Migracion, Config_Activo, Auditoria_Cambio_Entorno |
| 3 | Dashboard web operativo | Stats, archivos, preview, ejecución, configuración, log |
| 4 | API REST + SPs | Endpoints documentados, fallback de consultas, Swagger |
| 5 | Despliegue en servidor | Tarea programada cada 2 h + sitio IIS |
| 6 | Documentación completa | Técnica, flujo, usuario (con imágenes), gestión |

## 5. Recursos y prerrequisitos

Usuario SQL usr_migracion_adjuntos con permisos acotados (SELECT en fuentes, INSERT/UPDATE en control, SELECT/INSERT en GD_Grupo/GD_Archivo).

Variable de entorno SQL_PASSWORD en la cuenta ejecutora (nunca en archivos).

Permisos de red de la cuenta Windows sobre el recurso compartido de Spring.

ODBC Driver 17 for SQL Server; .NET 8 Hosting Bundle; Node/Python solo en desarrollo.

## 6. Riesgos iniciales identificados

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Escritura accidental en producción | Doble bloqueo (HABILITAR_PRODUCCION + validaciones de base/raíz exactas en el iniciador) |
| Datos incompletos en AP_Documentos (sin RutaArchivo) | Construcción de ruta dinámica con plantilla por compañía; error con etapa y reintento |
| Duplicados en GD_Archivo | Validación por (IdGrupo, RutaArchivo) antes de insertar |
| Pérdida de trazabilidad | Tabla de control por archivo + log por etapa + auditoría de entorno |

## 7. Duración estimada

Una semana de desarrollo (14–21/09/2026), detalle en 10_CRONOGRAMA_GANTT.md.

## 8. Firmas

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable del proyecto | [Nombre] |  | 14/09/2026 |
| Desarrollador | Jonathan Marquina |  | 14/09/2026 |
| Usuario funcional | [Nombre] |  | 14/09/2026 |