Acta de cierre de proyecto

Migración de documentos a Spring

Proyecto: Migración de documentos a Spring Gestión Documental

Elaborado por: Jonathan Marquina

Fecha: 24/09/2026

# ACTA DE CIERRE DE PROYECTO

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Migración de adjuntos del portal de proveedores a Spring Gestión Documental |
| Código / referencia | servicio_documentos |
| Fecha de inicio | 14 de septiembre de 2026 |
| Fecha de cierre (desarrollo) | 21 de septiembre de 2026 |
| Duración total | 8 días calendario / 6 días hábiles |
| Elaborado por | Jonathan Marquina — Desarrollo |
| Aprobado por | [Nombre del jefe de proyecto / TI] |

> Nota de alcance del cierre: este acta cierra la fase de construcción e implementación en modo PRUEBA. La habilitación productiva queda como actividad posterior condicionada a la aprobación formal (ver sección 6).

## 1. Resumen de ejecución

El proyecto se ejecutó en el periodo planificado. Se entregó el servicio migrador completo, el dashboard web de monitoreo (evolucionado de Flask a Angular + API .NET 8 durante el proyecto), el despliegue en el servidor con tarea programada y el paquete documental completo.

### Avance real medido (al 21/09/2026)

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Archivos AP totales (MS_AP_DocumentoArchivo) | 117,626 |
| AP completados | 13,512 |
| AP pendientes | 104,114 |
| AP en error | 81 |
| Adjuntos MS_Archivo totales | 2,207 |
| MS completados | 617 |
| Registros en GD_Archivo (base de pruebas) | 771 |
| Ejecución programada | cada 2 horas, operativa |

## 2. Entregables — conformidad

| # | Entregable | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio migrador ejecutable | ✅ Conforme | migrar_prueba.exe / migrar_produccion.exe compilados con PyInstaller |
| 2 | Tablas de control y configuración | ✅ Conforme | Control por estado/etapa/intentos; entornos y auditoría en MS_HASS_PROVEEDOR |
| 3 | Dashboard web operativo | ✅ Conforme | Angular 20 + API .NET 8 en IIS; dashboard Flask conservado como respaldo |
| 4 | API REST + SPs | ✅ Conforme | 13 SPs en MS_HASS_PROVEEDOR desplegados; SPs de Spring funcionan con fallback hasta que el DBA los despliegue |
| 5 | Despliegue en servidor | ✅ Conforme | Tarea MigrarAdjuntosPortalProveedores cada 2 h; API en apimigraciondoc.agroapps.net:7631 |
| 6 | Documentación completa | ✅ Conforme | Carpeta docs/ con 12 documentos + manual ilustrado |

## 3. Verificación de criterios de aceptación

[x] Resolución obligación → OC/OS vía AP_Documentos (incluye filtro por orden).

[x] Jerarquía GD_Grupo de 6 niveles reutilizada o creada; empresa tomada de la ruta real (no fija).

[x] Copia física íntegra con verificación de tamaño; idénticos omitidos; colisión de nombre → sufijo _NNN.

[x] Duplicados detectados por (IdGrupo, RutaArchivo).

[x] Reintentos automáticos por estado ERROR con etapa y mensaje.

[x] Producción protegida: HABILITAR_PRODUCCION, validación de base/raíz exacta, dashboard limitado a PRUEBA.

[x] Credenciales fuera del código (SQL_PASSWORD por variable de entorno).

## 4. Desviaciones durante la ejecución

| Desviación | Resolución |
| --- | --- |
| El dashboard inicial (Flask + JS vanilla) se migró a Angular + .NET para homologar con la arquitectura corporativa (referencia alquiler_maquinaria) | Se planificó y ejecutó dentro del mismo periodo (docs/06) |
| migrar_adjuntos_spring.py (versión producción) no quedó alineado con la tabla de control | Se mantiene producción bloqueada; ítem pendiente (sección 6) |
| SPs de Spring sin permisos de ejecución para el usuario del servicio | La API opera con fallback de consultas en línea hasta su despliegue |

## 5. Lecciones aprendidas

Separar la configuración de prueba (config_modo.bat) y producción (config.env) con validaciones exactas en el iniciador evita errores de entorno de forma efectiva.

El log por etapas ([PRUEBA][ETAPA]) resultó clave para diagnosticar fallos sin depurar el código.

La tabla de control con reintento automático reduce la operación manual a revisar la causa raíz.

## 6. Actividades y pendientes posteriores al cierre

| Pendiente | Responsable | Condición |
| --- | --- | --- |
| Definir ValorTexto1 y Descripcion finales de GD_Archivo para adjuntos manuales (hoy PENDIENTE_DEFINIR / MIGRACION_PRUEBA) | Usuario funcional + Desarrollo | Antes del pase a producción |
| Alinear migrar_adjuntos_spring.py (producción) con la tabla de control y campos reales | Desarrollo | Antes del pase a producción |
| Desplegar Scripts/02_sp_spring.sql en HASS_SPRING_PRUEBA y HP_SPRING_PRD con GRANT EXECUTE | DBA | Mejora de rendimiento (API ya funciona con fallback) |
| Aprobación formal y habilitación de producción (ProduccionHabilitado, HABILITAR_PRODUCCION=SI_PRODUCCION, cambio de tarea) | Responsable + TI | Tras completar los ítems anteriores |
| Volumen restante de migración (~104k AP pendientes) | Automático | Se procesa por corridas de la tarea programada |

## 7. Conformidad y cierre

Se deja constancia de que los entregables comprometidos fueron completados y el sistema opera en modo PRUEBA con monitoreo web, quedando la habilitación productiva condicionada a la aprobación formal.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable del proyecto | [Nombre] |  | 21/09/2026 |
| Desarrollador | Jonathan Marquina |  | 21/09/2026 |
| Usuario funcional | [Nombre] |  | 21/09/2026 |